## Slide 1: Twist
Implantação M&A
18 de julho 2024
Governança

## Slide 2: Linhas guias de interação com o comprador
Reforço da frequência e profundidade das interações
Alinhamento de milestones e objetivos em Plano compartilhado para cada workstream (contratos, processos, pessoas, etc)
Formalização de Agenda recorrente de reuniões:
  Dinâmica:
  - 1 a 2 encontros por semana por workstream - participação mandatória dos N1 e dos responsáveis de workstream - encontros preferencialmente presenciais - agenda de cada reunião pré-definida e alinhada entre todos
  Objetivos: - avaliar evolução vs plano definido (atividades, riscos, ..) - endereçar temas críticos e tomada de decisão - definir as ações a serem endereçadas para as próximas interações
Agenda Adicional para Reuniões prioritárias a ser definida em função das necessidades. Para essa semana: - Já realizado: Finanças, TI, RH, Comercial - 5ª e 6a feira: RH, TI, Comercial e Engenharia
Plano de Trabalho
Agenda de reuniões recorrentes

## Slide 3: Dinâmica de trabalho – Após 17/07
PRELIMINAR
SEG | TER | QUA | QUI | SEX
Agendas semanais poderão ser revistas ao longo do projeto. Devem ser agendadas reuniões Ad Hoc de trabalho/daily, além das mapeadas.
MANHÃ
TARDE
ALL STREAMS (all hands meeting)
SteerCo
Sync MOS Áreas
SteerCo Oi + Comprador
RH
Regulatório
Prep SteerCo
Processos Negócios (iniciar em 22/jul)
Processos de Suporte
Clientes
TI (Diretores)
TSA (iniciar em ago)
Contratos
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
WS STATUS PMO + WS Lead
Oi + Comprador
SteerCo
PMO
Novas reuniões
TI
MOS
Societário
Societário
M&A
PMO RAID/PLANO
Finan-ceiro
Ativos
Societário
Alinhamento entre áreas
Societário
RH
TI
RH
Comercial
Finanças
TI
Contratos
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Comer-cial
Redes e Ops
Redes e Ops

## Slide 4
Macro Plano de Trabalho
JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | 
PROCESSOS
TECNOLOGIA
PESSOAS
CONTRATOS
TSA
STREAMS
SOCIETÁRIO E REGULATÓRIO
PERIMETRO ATIVOS
Revisão perímetro Clientes/Portfólio
IT, Rede
Perímetro tuning
Definição do perímetro e classificação
Revisão processos de separação
Fichas de Projetos da Arquitetura D0
Perímetro 2ª rodada
Análise de clausulas de transferência
Lista de serviços, main conditions e OG
Perímetro Signing (fine-tuning)
Processos de suporte ao TSA/BPO separação
Consolidação em Programas
Perímetro SPA, estratégia de transição Folha
Plano de transição e comunicação
Plano de transferência, negociação e anuência
Volumes, price, key conditions e detalhamento dos serviços
Constituição SPE
Submissão CADE e Anatel
08/10
Abertura e regularização de filiais
02/08
20/08
31/07
05/08
26/06
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
20/08
20/08
30/08
31/07
27/08
LEILÃO 2ª RODADA
~27/AGO
~08/OUT
SIGNING SPA
Preparação filiais
26/08
Outros
09/08
Definição Processos críticos
30/07
PRELIMINAR
30/07
Início da solicitação de anuência
31/07
Conciliação ativos
30/11
~01/DEZ
18/07
DROP
SPE
Estratégia de Separação
12/08
Detalhamento dos processos para drop
30/11
Estrutura RemainCo Final
25/11
28/08
Fichas de Projetos da Arquitetura Final
Início de Projetos para separação
09/10
Proposta inicial de Estrutura RemainCo
20/08
Principais Milestones
Plano preliminar a ser revisado em função de interações e inputs dos bidders
Visão Inicial de Separação de TI e Plataformas
Perímetro inicial Clientes/Portfólio
12/06
Perímetro inicial
26/07
22-26/07
Prévias parciais

## Slide 5: MODELOS DE SEGREGAÇÃO DE ATIVOS
TSA puro (visão Oi)
Oi S.A.
SPE ClientCo
Sistemas compartilhados
Infraestrutura dos sistemas compartilhados
TSA reverso (visão Vtal)
Oi S.A.
SPE ClientCo
Serviços/uso
Sistemas compartilhados
Infraestrutura dos sistemas compartilhados
Serviços/uso
Não mitiga risco Oi para o comprador
Menor impacto operacional
Oi desmobiliza estrutura após transição
Risco inviável para a Oi: sem incentivo para prestação do serviço para a Oi
Vtal desmobiliza estrutura após transição
Modelo “BPO Oi”
Oi S.A.
SPE ClientCo
Sistemas compartilhados
Pessoas associadas
Infraestrutura dos sistemas compartilhados
SPE BPO
100%
Serviços/uso
Reduz risco Oi
Menor impacto operacional
Oi pode desmobilizar parte da estrutura após transição (e reintegrar o restante), evitando custos continuados
SPE finan-ceiramente sustentável
Segregação total
Oi S.A.
SPE ClientCo
Sistemas exclusivos
Pessoal exclusivo
1ª opção na ordem de escolha
(para ativos totalmente segregáveis)
2ª opção na ordem de escolha
(para ativos cuja segregação é inviável)

## Slide 6: MODELOS DE SEGREGAÇÃO DE ATIVOS: EXEMPLOS
TSA puro (visão Oi)
TSA reverso (visão Vtal)
Modelo “BPO Oi”
Segregação total
1ª opção na ordem de escolha
(para ativos totalmente segregáveis)
2ª opção na ordem de escolha
(para ativos cuja segregação é inviável)
Ativos
Infraestrutura de TI (servidores, etc)
Segurança da Informação (temporário)
Pessoas
Time que gerencia os ativos compartilhados e processos associados (ex.: folha de pagamento)
Aplicações
SAP
Data Analytics
Sistemas corporativos (folha de pagamento, etc)
Ativos
Base de clientes
ONTs
Pessoas
Pessoal exclusivo (UN Fibra e Operações)
Aplicações
CRM (BRM/Salesforce)
CRB (Arbor/Siebel), mantendo cofaturamento com Oi e prestando serviço para faturar
PRELIMINAR

## Slide 7: Visão inicial da separação de Sistemas/Módulos – Parcial (17/07)
SISTEMAS ANALISADOS
825
PLATAFORMAS E SISTEMAS REDE
168*
TOTAL SISTEMAS
993
PERÍMETRO INICIAL FIBRA
538
PERÍMETRO OI S/A
287
MANTER OI SA
SEPARAR
DROP CLIENTCO
DOMÍNIO FUNCIONAL
EM VALIDAÇÃO
SISTEMA DEPARTAMENTAL
TBD
CANAIS
53
11
12
3
27
BSS
102
23
46
13
20
OSS
63
23
15
3
22
INTEGRAÇÃO
32
5
22
3
2
CORPORATIVO & DA
111
16
75
2
18
OPERAÇÃO & SI
177
39
108
0
30
* Em validação
TOTAL
538
117
278
24
119
PRELIMINAR
Ex.: CRM/ faturamento (BRM e Arbor

## Slide 8
ANEXOS
Notes: OiPlay:seoplayforjunto,teriaquelevarmuitacoisadoHeadend–60a70%dosequipamentosteriamqueirparaanovaempresaouocompradorjáprecisariaterainfranecessáriaouaLegacyCoprestaserviçoparaanovaempresaparausodainfraestrutura.

## Slide 9: CANAIS
MANTER OI S.A
SEPARAR
EM VALIDAÇÃO
DROP CLIENTCO
PRELIMINAR
MANTER OI SA
11
SEPARAR
12
DROP CLIENTCO
3
EM VALIDAÇÃO
27
SISTEMA
OI ENERGIA
[VTAL]GED360-BR_NOTAS
[VTAL]GED360-BR_GESTOR
[VTAL]GED360-BR_PRONTO
OIPLACE
TRADE UP ONE
OMNILOGIC
OIGRANDESEM
OI-SOLUÇÕES
PORTALCORP3.0
(OI_INT)OI EDUCA
SISTEMA
PCOB-VAREJO
MERCADO ELETRONICO
CHATBOT NOVA FIBRA
BOT ELROY ATENDIMENTO
JOICE NOVA FIBRA
CMS_LUMIS
CHATBOTAV
DIG-OITOKEN
CO-DIGITAL
MEM
PORTAL E-BILLING B2B
APPMINHAOI
SISTEMA
BOTV
PAP
(OI_FIBRA) APP OIE
SISTEMA
URA ATIVA
PA DIGITAL
PORTAL OI NOVA FIBRA
TURBINA
MOTOR DE REGRAS DE URA
URA_OUVIDORIA
OI ALEGRIA
TELA-UNICA-POS PAGO
URA MOVEL POS
URA OI TOTAL
URA FIBRA
TELA-UNICA-ACC
NICEENG
MAPAV
OI PLAY
PAINELMAILING
URA_MEDIA
URA_CC
URA_APP
URA_PRE
URA_OCT
URAHOTLINE
URA_PAP
CONTROL-CENTER-DRC
EDIRMINHAOI
COCKPIT
PORTAL EMPRESARIAL

## Slide 10: BSS
MANTER OI S.A
SEPARAR
EM VALIDAÇÃO
DROP CLIENTCO
PRELIMINAR
MANTER OI SA
23
SEPARAR
46
DROP CLIENTCO
13
EM VALIDAÇÃO
20
SISTEMA
MONEYMAP
(OI R2) UNIPRO
(OI R2) SIAC
SCF1
REPASSE DE ARRECADAÇÃO
MEDIAÇÃO FIXA DE TERCEIROS (MAINFRAME)
MEDIAÇÃO FIXA DE NEGÓCIOS
CBILL
SF SELLERS
PLUGSYS
HUB PARCEIROS
MAP360
(OI_INT)OI_SPLITTER
(OI_INT)ROBOICFBF
(OI_INT)ROBOBFV
(OI_INT)ROBOBFO
(OI_INT)ROBOBFMPOS
(OI_INT)SITEF
(OI_INT)PAINELDECONTROLE
(OI_INT)INTFIN
(OI_INT)ICFBF
OSM
OM
SISTEMA
CAR
AUTOARBOR
AUTOSIEBEL
GED360-OI_DOC
GED360-BR_ARQUIVO
GED360-EMAILSEGURO
MEDIAÇÃO
EBILLING3.0
RAID-COLLECTIONS
GED360-BR_PRONTOPDV
GED360-E_CONTAS
GED360-BR_PRONTO
GED360-BR_GESTOR
GED360-BR_NOTAS
ROBOTICS
COMPLY_APOIO
POWERCURVE
COMPLY
RAID-FMS
OI360
RAID-PI
FERRAMENTA DE RECUPERAÇÃO
GIM
SISTEMA
SALESFORCE_SALES_CLOUD_VENDAS
(OI_FIBRA) BRM
SALESFORCE MARKETING CLOUD
SALESFORCE CDP
CLIENTE 360
CRM SALESFORCE
VLOCITY_EPC_CATALOGO_PRODUTOS
VLOCITY_CPQ_ORDER_ENTRIE
SALESFORCE_SERVICE_CLOUD_ATENDIMENTO
SALESFORCE_COMMUNITIES_FRONT END
OSM_COMMERCIAL
OMR
SOM - SERVICE ORDER MANAGEMENT
SISTEMA
GEOSITE SURVEY
ESOC
CLEARSALE
DMA
BDATA-DA
A5_EXTRATOR
AUTOLOG
GEDIG-AT
AUTOMACOES_CRV
GEFI
GESTAO DA SAFRA
CONSULTA CEP
GENESYS OUTBOUND
GENESYS FRAMEWORK
GENESYS BANCO DE DADOS
GENESYS ACTIVE RECORDING
GESTORVIRTUAL
NGRMONITOR
PORTAL COB
IQV
SISTEMA
TVAS
SIEBEL MARKETING
SIEBEL 8
SIEBEL
GCOB
ARBOR - CUSTOMER CENTER
CDI
BASE FATURAS
ARBOR
WHATSAPP_CAMPANHA
CONECTA OI
DB-CLI-CRED
NBA7
MINHAOI3.0
(OI_INT)ROBONFS
(OI_INT)ROBOICF
(OI_INT)ROBOBFF
(OI_INT)ICF
(OI_INT)BILLINGSVA
(OI_INT)SGA
(OI_INT)FLUXO-AV
(OI_INT)BRM
NBA

## Slide 11: OSS
MANTER OI S.A
SEPARAR
EM VALIDAÇÃO
DROP CLIENTCO
PRELIMINAR
MANTER OI SA
23
SEPARAR
15
DROP CLIENTCO
3
EM VALIDAÇÃO
22
SISTEMA
SVOI
SIGNS
SEFE
SAF
MERIDIAN
OBJECTEL
(OI R2) CRE
GRANITE
(OI R2) GDBO
ARS CGR
GEOPLEX
GEOSITE
FIX
INTELIPOST
NETWIN
SIS FALHAS
SGTA
CACTI
GEOMEDIA
(OI R2) PLANWEB
BV
GEONET
(OI R2) SPART
SISTEMA
LOADER BLACKLIST
GEA
GDE
VISÃO OM
OPERACAOMOBILE
GESTECH
NETQ
PGOI
VOZ OSS
CLICK - MUA
CLICK
SGCRI
SIS ATIVACAO FIXA
(OI R2) SGRO
SGFT
SISTEMA
GIL - GESTÃO DE INVENTÁRIO LÓGICO
OSM_SERVICE
GEOSITE LOGRADOURO
SISTEMA
SMARTWIFI
NWCC
VPA
VPP
CAP-CGR
OIPORTALENG
PORTAL MONITORACAO DE COMUNICADOS
PORTAL GAM CUSTOMER CARE
SAM POOL E SESSÃO
VMP_APROVISIONAMENTO
FLOWONE_APROVISIONAMENTO
1360VCOM_APROVISIONAMENTO
AVALIAÇÃO DO TÉCNICO
DESLOCAMENTO DE TÉCNICO
SMP
(OI_INT)PROVISIONADOR
(OI_INT)BFP-INTEGRATOR
(OI_INT)OIPROVISIONING
SDP
PORTAL OPERACAO GMG
SDH
VITAL QIP

## Slide 12: INTEGRAÇÃO
MANTER OI S.A
SEPARAR
EM VALIDAÇÃO
DROP CLIENTCO
PRELIMINAR
MANTER OI SA
5
SEPARAR
22
DROP CLIENTCO
3
EM VALIDAÇÃO
2
SISTEMA
PAGAR_ME
MULE_SOFT
PLAT_API_DIG
DIG-ZUUL
(OI_INT)SDB
SISTEMA
MENSAGERIA OOBJ
CLOUD MIDDLEWARE SERVICE
SENDGRID
GATEWAY DE PAGAMENTO
(OI_INT)OI_PARTNER_API
(OI_INT)ENTIREX
Microserviços
WCL
(OI_INT)SVOD
(OI_INT)OI GATEWAY
(OI_INT)MINHA OI
(OI_INT)OI_AUTH
(OI_INT)ONLINE
(OI_INT)OIAPI
API-GATEWAY
VAS - PROXY
SPG
PWX - INFORMATICA POWER EXCHANGE
INFORMÁTICA - INTEGRAÇÃO
GATEWAY DE PORTABILIDADE
ENTIREX
BARRAMENTO SOA
SISTEMA
API ELEGIBILIDADE PARCERIAS EMPRESARIAL
HUB DE PAGAMENTOS
MICROSERVIÇOS DIGITAIS
SISTEMA
FME SERVER
CONECTOR PORTABILIDADE

## Slide 13: CORPORATIVO & DA
MANTER OI S.A
SEPARAR
EM VALIDAÇÃO
DROP CLIENTCO
PRELIMINAR
MANTER OI SA
16
SEPARAR
75
DROP CLIENTCO
2
EM VALIDAÇÃO
18
SISTEMA
GAD
CIREX
FCCS - FINANCIAL
BO-DW
GED360-BRE_PAUTA
GED360-SISGED
DMEXPRESS
(OI R2) BI - DW - FATURAMENTO
(OI R2) BI - DW - CORPORATIVO
CORPMAIL
SALADEIMPRENSA
SDBR
BO-CORP-LEGADO
BDATA-TRIB
DW PRE PAGO
(OI R2) SID
SISTEMA
Hub de Contatos
BDOP
BOV
BIADHOC
BIWEB (BIO)
INFORMÁTICA - DW
GRC DIGITAL
DW FINANCEIRO
GERA BOLETO RH
EPROCUREMENT
PREPOSTO_DIGITAL
AFIN
SAP-PO/PI
OICOLABORADOR
SPEDREINF
SZARC
SOC
SAP-MDM / SAP-BPC / SAP-BW / SAP-ECC / SAS-BI
SAP-PORTAL
SRT
SISJUR
PORTAL DE GENTE
NEOGRID
SHAREPOINT
FPW PONTO
SIDARA
FPW
BDC
COGNOS
TERADATA
TERADATA INTERCONEXÃO
JETL
DW_DATACARE
STORAGE
GUPY_RECRUTAMENTO
ACESSO_RH
SISTEMA
MDM – Master Data Management
BDATA-PAPD
SISTEMA
AXIOM
PORTALCO
PORTAL STU
JETL DESEMP OPER
PAINEL_DE_COMANDO
RAID8-BA
DATA MONETIZATION
INFORMACIONAL PEGA 7
FPWSRDRC
CONECTORPREROUTING
PULSE
BIC
GIP
WCC
JIRA
OI BLOQUEIOS
PCCO
PEX
SISTEMA
BDADOS
(OI_INT)DATA_WAREHOUSE
PORTAL_CORP_DW
(OI_INT)DATACARE
POWER_BI
BDATA-COD
INTEGRACAO SITTEL
BDATA-HUB
BDATA-DIG
PORTAL-BI
DW TATICO
DW CONTROLE
SAS-CUSTOMER-LINK-ANALYTICS
SAS-FORECAST
SAS-MINER
SAS-OFFICE-ANALYTICS
SAS-VISUAL-ANALYTICS
BO-CORPORATIVO
BDATA-LAKE
DW CANC MAILING
DW JURIDICO
DW CAMPANHAS
BI-FINANCEIRO
PAINEL-VA
ODS
SASCAMPAIGN
TABLEAU
DW-LISTAS
BICLEARTECH
XDREXPLORER
DATACARE
BD INTELIGENCIA CANAIS
BD QUALIDADE VENDAS
DW TRÁFEGO
DW CADASTRO

## Slide 14: OPERAÇÃO & SI
MANTER OI S.A
SEPARAR
EM VALIDAÇÃO
PRELIMINAR
MANTER OI SA
16
SEPARAR
75
DROP CLIENTCO
2
EM VALIDAÇÃO
18
SISTEMA
ATMP
ZABBIX
PAINEL DE ALARMES DE SEGURANÇA
EDIRPA
AWX ORCHESTRATOR
WAZUH
PORTAL DSS OI FIBRA
REDMINE
CENTREON
BLOCK ANALYSER
BLOCKBIT MANAGER
MERAKI
AKER MONITORING
FORTINET ANALYZER
FORTINET MANAGER
PRTG
(OI R2) TSM
CARBON BLACK
BOTGMIC
SIEM ELK
SCOPS
NESSUS
ARCHER
VAS - SENHA ÚNICA
SOC360
TNCDSIC
PORTALDSIC
PORTAL DE AUTENTICACAO
XRY-SOLO
TUFIN
DLP
CA
CONTROL-D
PGP
SBD
PORTAL POOL DE DISCO
CONTROLEPROD
CONTROLADORA REGATTAS
PREDICT
SISTEMA
NAM
AUTORIZADOS
VERIATO CEREBRAL IN CLOUD
Microsoft Win Enterprise E3
CITRIX
CONNECT DIRECT
Microsoft Mobility + Security E3
IPS - INTRUSION PREVENTION SYSTEM
QRADAR
E-MAIL SECURITY APPLIANCE (ESA)
GESTÃO DE SENHAS - DELINEA
GESTÃO DE VULNERABILIDADE TENABLE
GESTÃO DE ACESSOS
LOGWATCH
EDIR
OI LEGAL
EDR- FALCON CROWDSTRIKE
PELICAN
MONITORACAO JENKINS SRE
MONITORACAO RANCHER
REVACESS
PASSAPORTE OI
WSUS
EPIMETEU
GESTAO DE IDENTIDADE DIGITAL
SISTEMA
ELK - MONITORACAO
CMDB
TRANSFER_CFT
CONTROLE DE CONTEUDO
CONTROL-M
DNS
EXCHANGE CORPORATIVO
FILE SERVER
FTP
NETBACKUP
REDE CORPORATIVA
SERVIDOR NTP
VPN
WIFI
MICROSOFT SYSTEM CENTER
SERVIDOR DE IMPRESSÃO
UNIX WEB
VIO-P5
VIRTUALIZADOR VMWARE
SCCM - ESTACÕES
7IP
MICROSOFT TEAMS
CALL HOME
PORTAL DE TRATAMENTO DE ERROS
OSS-ELK
AZURE IT CORE
DCFM
SEGURANÇA PREVENÇÃO
SISTEMA
CLOUDERA-CDP
VONIX
SOLVER OTIMIZACAO
CONSOLE AZURE
ARTIFACTORY
SHIELD
SGAP
DIGITAHTO
TOOLBOX
PREDATOR
AUTOMAÇÃO CRM
STK_TAKEUP_FIBRA
SGI
OPERPLATDIG
MCMSAVAYA
POSROUT
(OI_INT)CA
CCD
CDH
PREV-FRAUDE
BPA
CISCOPRIME
SALCOM-II
PRE ROUTING
BCO
PROTOCOLO
PORTAL SGS
ADF
FIREWALL_CORP_RJ
(OI R2) FIREWALL
SISTEMA
IDENTIDADEOI
MASTERDATA
openshift
FERRAMENTAS DE APOIO AO SUPORTE WINDOWS
CISCOUMBRELLA
ACTIVE DIRECTORY
PORTALOIOGS
DNSCACHE
QUALITY CENTER ALM
DIG-SONAR
DIG-NEXUS
DIG-GITLAB
(OI R2) PATROL
PLAT_CICD_DIG
DIG-ELK
TRUESIGHT APPVISIBILITY
APPGA
BDATA-OILEGAL
CISCO-ISE
TRUESIGHT
EDIRCLIENTE
ADDM
ZSECURE
SIEM
PRAVAIL
BBM-AUDIT-TN
PORTAL TRANSMISSAO
ITSM
SISTEMA
SONARQUBE IT CORE
EDIRCORP
ELK_SEGURANCA
TRUESIGHT BLACKOUTMON
(OI R2) DHCP
ELASTIC ECE-MONITORAÇÃO
OI_LEGAL_SITTEL2_FRONTEND
OI_LEGAL_SITTEL1_BACKEND
OI_LEGAL_SITTEL2_BACKEND
OI_LEGAL_SITTEL1_FRONTEND
VIGIA
POCMANTIS
VÍDEO CONFERÊNCIA
SAGO
ANTIVIRUS
Jenkins IT CORE
NEXUS IT CORE
SENTINEL
GITLAB IT CORE
GA - COFRE
CMDB - INTERFACE
CMDB - PORTAL
OID
PORTAL GSTI
PORTALBACKUP
ARSAUTOMATICO
PORTALRASTREAMENTO

## Slide 15: DROP CLIENTCO
DROP CLIENTCO
PRELIMINAR
MANTER OI SA
0
SEPARAR
0
DROP CLIENTCO
24
EM VALIDAÇÃO
0
SISTEMA
BOTV
PAP
(OI_FIBRA) APP OIE
SALESFORCE_SALES_CLOUD_VENDAS
(OI_FIBRA) BRM
SALESFORCE MARKETING CLOUD
SALESFORCE CDP
CLIENTE 360
CRM SALESFORCE
VLOCITY_EPC_CATALOGO_PRODUTOS
VLOCITY_CPQ_ORDER_ENTRIE
SALESFORCE_SERVICE_CLOUD_ATENDIMENTO
SALESFORCE_COMMUNITIES_FRONT END
OSM_COMMERCIAL
OMR
SOM - SERVICE ORDER MANAGEMENT
GIL - GESTÃO DE INVENTÁRIO LÓGICO
OSM_SERVICE
GEOSITE LOGRADOURO
API ELEGIBILIDADE PARCERIAS EMPRESARIAL
HUB DE PAGAMENTOS
MICROSERVIÇOS DIGITAIS
MDM – Master Data Management
BDATA-PAPD

## Slide 16: Plano de Trabalho alto nível - Ativos
FRENTE
PRINCIPAIS AIVIDADES
Perímetro FTTH E VOIP
Definição de perímetro
Atualização de regulamentos
Plano comunicação mudança CNPJ/controlador
JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMRBO
Perímetro IPTV
Perímetro DTH
Perímetro COBRE
Perímetro B2B
Perímetro SVA/ADDONS/ OTT
PLATAFORMAS DE ENGENHARIA
TI E OUTROS (EG REAL STATE)
CONCILIAÇÃO DE ATIVOS
Conciliação físico x contábil
Fechamento contábil
Drop Down
Definição de perímetro
Estratégia de encerramento IPTV
Plano de encerramento
Definição de perímetro
Estratégia de migração para SINN
Plano de migração
Definição de perímetro
Estratégia de descombamento
Plano de descombamento
Definição de perímetro
Estratégia de migração para produto B2B
Plano de migração
Definição de perímetro
Estratégia de migração SVA/ADDON/OTT
Plano de migração
Definição de perímetro
Estratégia de separação
Projeto de separação
Definição perímetro de ativos de TI/outros
Estratégia de separação
Plano de separação
Lista de regulamentos
15/11
01/11
Definição perímetro
12/06
Comunicação mudança CNPJ
Levantamento base de clientes
06/09
Definição perímetro
12/06
19/07
Estratégia encerramento
Perímetro e plano final
30/09
Definição perímetro
12/06
Definição perímetro
12/06
Definição perímetro
12/06
Definição perímetro
12/06
Execução plano
30/11
19/07
Estratégia migração
Perímetro e plano final
30/09
Perímetro e plano final
30/09
Perímetro e plano final
30/09
Perímetro e plano final
30/09
Execução plano
30/11
Execução plano
30/11
Execução plano
30/11
Execução plano
30/11
12/07
Estratégia descombamento
26/07
Estratégia migração
02/08
Estratégia migração
09/08
Definição perímetro & estratégia de separação
Perímetro e plano final
30/09
Execução plano
30/11
Definição perímetro
20/08
30/08
Estratégia separação
Perímetro e plano final
30/09
Execução plano
30/11
Conciliação físico x contábil
02/10
Fechamento contábil
26/11
PRELIMINAR
Plano Detalhado
EM VALIDAÇÃO

## Slide 17: Plano de Trabalho alto nível - Processos
JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
PERÍMETRO DE PROCESSOS
ANÁLISE PROCESSOS CRITICOS
DETALHAMENTO DE SEPARAÇÂO
PROCESSOS TSA
Cenários de Separação
Processos suporte ao TSA
Perímetro de separação detalhado
Perímetro Processos
30/07
20/08
30/08
30/09
30/09
Definição de lista de processos inicial
Onboarding das áreas e mapeamento de processos
Definição de perímetro de processos
Alinhamento final de processos de suporte ao TSA
Detalhamento de condições dos processos suporte TSA
Definição de indicadores, KPIs, SLAs e matriz de responsabilidades para processos suporte TSA
Análise de processos por área
Sincronização de soluções sistêmicas e possíveis cenários
Proposta de cenários de separação
CORE:
Marketing e comunicação
Venda
Atendimento e demais áreas Oi Fibra
Tecnologia e SI
Operação de Rede
SUPORTE:
Ciclo da Receita
Pessoas e Cultura
Financeiro
Jurídico
Suporte ao negócio (Patrimonio, Suprimentos, Energia, ...)
Regulatório
Auditoria e GRC
Conciliação de sistemas, pessoas e contratos
Validação de processos para drop
Detalhamento de perímetro e dissinergias, com visão TSA
Onboarding Áreas
28/06
Lista de processos,
sistemas e contratos
PRELIMINAR
FRENTE
PRINCIPAIS AIVIDADES
Processos Core
20/08
Processos Suporte
20/08
Plano Detalhado

## Slide 18: Plano de Trabalho alto nível - Pessoas
JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
PERÍMETRO PESSOAS
PROPOSTA ORGANIZAÇÃO
FRENTE
PRINCIPAIS ATIVIDADES
FOLHA DE PAGAMENTO E SINDICATOS
TSA
PLANO DE TRANSIÇÃO E COMUNICAÇÃO
Mapeamento de impactos organizacionais
Condução de campanha de comunicação interna
Plano de transição e comunicação
Estratégia sobre estrutura de pessoas
Análise de impactos no perímetro
Definição de perímetro inicial, preliminar e final
Definições de pessoas para potencial TSA
Definições de RH para potencial TSA
Descrição de TSA
Lista de pessoas para manutenção e migração
Estrutura organizacional da RemainCo
Dimensionamento da estrutura final da RemainCo
Definição de modelo de folha de pgto. e previdência
Proposta de transição de folha de pagamento
Definições de políticas de RH (jornada, remuneração)
Estrutura RemainCo Preliminar
Plano de Transição e Comunicação
Estrutura TSA
Definições sobre políticas RH
Modelo Folha de Pagamento
Estrutura RemainCo Final
Perímetro Inicial
Perímetro SPA
Perímetro 2ª Rodada
26/07
20/08
30/09
30/08
25/11
02/08
10/10
Lista de pessoas
13/08
30/09
30/09
Definições para TSA
04/09
PRELIMINAR
Estratégia transição Folha
30/09
Plano Detalhado
Perímetro tuning
05/08

## Slide 19: Plano de Trabalho alto nível - Tecnologia
JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | 
FRENTE
PRINCIPAIS AIVIDADES
MAPA DE SEPARAÇÃO
CANAIS (URA, APPs, FE...)
Preenchimento de Data Request
Mapeamento processo x sistema
BSS
OSS
INTEGRAÇÃO
CORPORATIVO
OPERAÇÃO E INFRA
SI
DATA ANALYTICS
ENGENHARIA
26/07 Mapeamento processo x Sistema
25/07 Visão Inicial de Separação
21/08 Ficha final
22/07 Visão Inicial de Separação
19/08 Ficha final
PLANO SEPARAÇÃO
Consolidação projetos em programas
Avaliação sinergia entre projetos
Custos de Plano de Separação de TI (preliminar)
13/08 Ficha D0
09/08 Data Request
08/08 Ficha D0
30/07 Visão Inicial de Separação
22/08 Ficha final
14/08 Ficha D0
26/07 Visão Inicial de Separação
19/08 Ficha final
08/08 Ficha D0
31/07 Visão Inicial de Separação
27/08 Ficha final
14/08 Ficha D0
24/07 Visão Inicial de Separação
26/08 Ficha final
14/08 Ficha D0
29/07 Visão Inicial de Separação
28/08 Ficha final
20/08 Ficha D0
26/07 Visão Inicial de Separação
28/08 Ficha final
19/08 Ficha D0
23/07 Visão Inicial de Separação
16/08 Ficha final
08/08 Ficha D0
06/09 Consolidação
30/09 Custos
Definição de estratégia de separação
Ficha de projetos da separação D0
Ficha de projetos da arquitetura final
PRELIMINAR
13/09 Sinergia
09/10
Início de Projetos para separação
Plano Detalhado
EM VALIDAÇÃO

## Slide 20: Plano de Trabalho alto nível - Contratos
JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
SET-UP INFORMAÇÕES
ANÁLISE DOS CONTRATOS
CONTRATOS EXCLUSIVOS CLIENTCO
FRENTE
PRINCIPAIS ATIVIDADES
CONTRATOS HIBRIDOS SEPARÁVEIS
CONTRATOS HIBRIDOS NÃO SEPARÁVEIS
AVALIAÇÃO DE CUSTOS DE SEPARAÇÃO
Extração Base Contratos Vigente
Levantamento PDFs dos contratos
Classificação preliminar dos contratos (ClientCo, Hibrido)
Avaliação e acompanhamento de Custos para separação, migração ou multas para terminação antecipada de contratos
Definição de TSA para contratos não separados
Terminação de contratos
Comunicação aos Fornecedores
Renegociação com Fornecedores
Transferência e Terminação
Comunicação aos Fornecedores
Renegociação com Fornecedores
Geração de contratos separados
Contratação escritório jurídico
Avaliação de cláusulas chave
Planejamento da separação, transferência ou terminação
Base de Contratos incial
Planejamento da separação
Transf. ou terminação dos contratos
Contratos separados
Terminação de Contratos
Custos de separação e terminação
01/05
30/09
29/11
29/11
29/11
29/11
PRELIMINAR
Avaliação dos Contratos
30/07
Início da Renegociação
26/08
Início da Renegociação
26/08
Início da Comunicação
29/07
Início da Comunicação
29/07
Início da definição de TSA para os contratos
01/10
Plano Detalhado