Oi S.A. – Em Recuperação Judicial

AGOE 29/04/2025

O societário deverá receber de cada área, nos prazos assinalados, a documentação abaixo indicada:

| ITEM | DATAS PREVISTAS | INFORMAÇÃO | PRAZO DE DIVULGAÇÃO | RESPONSÁVEL | STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26/02/2025 (data da RCA, cuja convocação será realizada no dia 21/02) | Discussão sobre (i) chapa do Conselho Fiscal; e (ii) remuneração da Diretoria, membros do CA e do CF. | N/A | Societário/RH/RI |  |
|  | 03/03/2025 | Sugestão de texto para a mensagem da Administração do Manual da AGOE da Oi. | N/A | Comunicação/ RI/Societário |  |
|  | 07/03/2025 (O material com as informações das pessoas indicadas deverá constar da Proposta da Administração) | Dados e currículo das pessoas indicadas pela administração para compor o Conselho Fiscal da Oi (informações constantes nos itens 7.3 ao 7.6 do Formulário de Referência). | N/A | Societário | Consolidação das informações anteriormente prestadas na seção “12. Assembleia geral e administração” |
|  | 12/03/2025 | Aprovação da Chapa do Conselho Fiscal da Oi S.A. | N/A | Societário | Antes da convocação da Redir |
|  | 12/03/2025 (A minuta do Edital de Convocação deverá passar em Redir (17/03, cuja convocação será realizada no dia 12/03) e no CA (26/03, cuja convocação será realizada no dia 21/03) OBS: Prazo para envio para publicação no jornal é 26/03/2025 | Edital de Convocação da Oi S.A. | 28/03/2025 (30 dias antes da AGOE). | Societário/RI |  |
|  | 12/03/2025 Redir (17/03), CARC (18/03, cuja convocação será realizada no dia 13/03/2025), CF (apenas para a Oi: 26/03, cuja convocação será realizada no dia 21/03) e, por fim, CA (26/03) | Proposta de destinação de resultados da Oi e Controladas. ## Obs: No caso da Oi não será necessário preencher o Anexo A à Resolução 81. | N/A | Normas Contábeis |  |
|  | 12/03/2025 (O item 2 do FR deverá constar da Proposta da Administração que deverá passar em Redir (17/03), CARC (18/03) e, por fim, CA (26/03) | Comentários dos administradores da Oi sobre a situação financeira da companhia (Item 2 do formulário de referência) ## Obs: Contabilidade/RI, favor atentar que deverão também providenciar a versão em inglês do item 2, que poderá ser enviada até, no máximo, dia 25/03. | N/A | Contabilidade e reportes financeiros (avaliar se a tradução do item 2 será solicitada pelo time de RI) | Consolidação das informações anteriormente prestadas nas seções “10. Comentários dos diretores” e “3. Informações financeiras selecionadas”. |
|  | 12/03/2025 (O item 8 do FR deverá constar da Proposta da Administração que deverá passar em Redir (17/03), CARC (18/03) e, por fim, CA (26/03) | Proposta de Remuneração Global e individual dos Administradores e do Conselho Fiscal da Oi. (Item 8 do Formulário de Referência) | N/A | RH | Consolidação das informações anteriormente prestadas na seção “13. Remuneração dos administradores” |
|  | 12/03/2025 Redir (17/03) e CA (26/03) | Manual e Proposta da Administração da AGOE da Oi | 28/03/2025 (30 dias antes da AGOE). | Societário/RI |  |
|  | 26/03/2025 | Oi S.A.: Divulgar o comunicado do art. 133 LSA, visto que os documentos do artigo 133 não serão publicados com antecedência mínima de 30 dias. | 28/03/2025 (30 dias antes da AGOE). | Societário/RI |  |
|  | [=]/[=]/2025 (Encaminhar para os jornais) 28/03/2025 (Divulgação das DFs na CVM) | Publicação das Demonstrações Financeiras nos jornais e disponibilização na CVM. | 28/03/2025 | Contabilidade e reportes financeiros |  |
|  | 21/03/2025 Interação BONY e elaboração dos Proxy Card | Proxy Card | 27/03/2025 | RI/Societário |  |
|  | 27/03/2025 | Enviar o Boletim de Voto à Distância da Oi para o sistema de cadastro do Boletim de Voto a Distância (Central de Inteligência Corporativa) da BOVESPA. | 27/03/2025 | Societário/RI |  |
|  | 18/04/2025 | Encaminhar o texto da destinação do resultado (absorção de prejuízos, constituição de reservas, distribuição de dividendos, pagamento de JCP) das Controladas |  | Normas Contábeis |  |
|  | 27/04/2025 (Mapa de votação do escriturador) 28/04/2025 (Mapa de votação consolidado) | Em até 48 horas antes da data de realização da assembleia da Oi, divulgar o mapa sintético de votação recebido do escriturador. Na véspera da assembleia da Oi, divulgar mapa sintético de votação a distância consolidado (prestador de serviço + recebido diretamente) | 27/04/2025 – Oi (Mapa de votação do escriturador) // 28/04/2025 – Oi (Mapa de votação consolidado) | Societário/RI |  |

Datas das reuniões dos órgãos societários da Oi S.A. de março de 2025:

- Reunião de Diretoria do dia 17/03/25; A Convocação será realizada no dia 12/03/2025.

- Reunião do CARC - 18/03/2025. A convocação será realizada no dia 13/03/2025;

- Reunião do Conselho Fiscal – está agendada para o dia 26/03/2025. A convocação será realizada no dia 21/03/2025.

- Reunião do Conselho de Administração - está agendada para o dia 26/03/2025. A convocação será realizada no dia 21/03/2025